## Slide 1
미니프로젝트
2019. 05. 02(木)
최수찬 조

## Slide 2
2. 서비스 구성도
Contents
프로젝트 개요
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned

## Slide 3
프로젝트 개요
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
프로젝트 개요

## Slide 4: 1. 프로젝트 개요
목 적
공공 데이터 포털(www.data.go.kr)에서 xml파일로 작성된 건축인허가 정보 데이터를 활용 가능한 형태로 추출
- 전국의 법정동 및 시군구 코드별로 자료를 취합
기본 전제
자료
프로젝트
범위
행정표준코드관리시스템(https://code.mogaha.go.kr)의 법정동코드 활용
데이터 분석을 위한 CSV 데이터 제공
법정동 코드 상에 명시되어있는 전국의 시군구

## Slide 5
서비스 구성도
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
Appendix: tableau 매뉴얼
2. 서비스 구성도
  데이터 구성도
  Data Modeling

## Slide 6: 2. 데이터 구성도
순서 | 식별자 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 크기 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | xxxxxyyyyy | 대한민국 주소코드 | Excel | csv | 2mb | x | 법정동코드, 법정동명, 폐지여부 | 법정동 코드
인바운드
아웃바운드
순서 | 대상 | 시스템명 | 저장타입 | 획득주기 | 컬럼 | 비고
1 | 건축인허가정보 | Excel | csv | 1 day | Excel참조 | 건축 인허가 정보
2 | 법정동 | Tableau | twb | 1 day | Excel참조 | 시각화 데이터
3 | 건축인허가정보 | Postgres | database | 1 day | DB참조 | Database

## Slide 7: 2. 데이터 구성도
2. 서비스 구성도
항목명(영문) |  | 항목명(국문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명
Items |  |  |  | 1..n |  | 
 | rnum | 순번 | NUMBER(8) | 0 | 1 | 순번
 | platPlc | 대지위치 | VARCHAR2(200) | 1 | 서울특별시 강남구 개포동 12-4번지 | 대지위치
 | sigunguCd | 시군구코드 | VARCHAR2(5) | 1 | 11680 | 행정표준코드
 | bjdongCd | 법정동코드 | VARCHAR2(5) | 1 | 10300 | 행정표준코드
 | platGbCd | 대지구분코드 | CHAR(1) | 0 | 0 | 0:대지 1:산 2:블록
 | bun | 번 | VARCHAR2(4) | 0 | 0012 | 번
 | ji | 지 | VARCHAR2(4) | 0 | 0004 | 지
 | … | … | … | … | … | …

## Slide 8: Data Modeling

## Slide 9
세부 구현 방법
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
3. 세부 구현 방법
  상세 모형 설계
  시각화

## Slide 10: 1. 상세 모형 설계 (계절성 지수 산출)
XML
Python
CSV
DB
데이터 전처리
A
포털
출력 DB
Raw
Data
전처리된
데이터

## Slide 11: XML
Python
CSV

## Slide 12: 2. 시각화

## Slide 13
프로젝트 추진 내역
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
4. 프로젝트 추진 내역
  프로젝트 구축 방법
  팀 구성
  WBS + R&R
  일정표
  산출물 목록

## Slide 14: 1. 프로젝트 구축방법
분 석
설 계
구 축
프로젝트 종료
과제 정의
분석모델 설계
시스템 개발
종료 보고

## Slide 15: 2. 팀 구성
Project Manager
최수찬
개발
공현
시각화
정형석
PT
권슬기
개발 sub
지배욱

## Slide 16: 3. WBS + R&R
단계 | 활동 | 업무 | 담당자
분석 | 분석과제 정의 | 요구사항 정의서 작성 | 최수찬
 | 기존내용 리뷰 분석 | 기존 소스코드 리뷰, 로직 분석 | 공현
설계 | 데이터 설계 | I/F 데이터 정의, 데이터 수정의서 작성 | 공현, 지배욱
 | 분석모델 설계 | 분석 시나리오 / 알고리즘 설계 | 지배욱
 | 테스트 설계 | 모듈별 테스트 정의/설계 | 정형석,권슬기
구축 | 모델 시각화 | Tableau 시각화 | 정형석
 | 개발 테스트 / QA | 단위별 / 통합 테스트 | 권슬기
 | 운영 테스트 / 산출물 관리 | 운영 테스트 / 최종 산출물 관리 | 최수찬

## Slide 17
자동화 (Option)

## Slide 18
Lessons Learned
프로젝트 결과 요약
서비스 구성도
세부 구현 방법
프로젝트 추진 내역
Lessons Learned
5. Lessons Learned

## Slide 19: Lesson Learned
의사소통
1. 규칙적인 회의
2. 상세내용 재확인
팀원의 참여도
-프로젝트의 이해도 높이기
코드리뷰 프레젠테이션
새로운 기술 공유
Pain Point
업무배분
- 팀원의 R&R를 더욱 세분화하기
Strength
최종적으로 달성해야하는 목적치를 분명히 결정하기
프로젝트 목적의 명확화
요구사항을 확실히 파악하여 효율적인 작업 진행하기
요구사항 파악의 명확화
기술적 향상
- API의 이해도 향상

## Slide 20
감사합니다
End of Document